Universidad Nacional del Sur

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Proy. de Introducción a la Programación Web (PIPW)

Segundo Bimestre 2026

Proyecto Final - Sprint Retrospective 1

Sprint Retrospective

Información General

- Sprint N.º:  01

- Fecha de inicio: 03/06/2026

- Fecha de finalización: 10/06/2026

¿Qué salió bien?

- Comunicación fluida entre integrantes

- Uso correcto de Git y GitHub, buen uso de Branches y pull request

- Buena organización del proyecto y repositorio asociando issues con sus respectivos branches

- Se definió temprano el diseño de la página, para no tener que reelegir el diseño de la página constantemente

- Se asigno cuales son los issues prioritarios para llegar versión preliminar

¿Qué salió mal?

- Mala estimación del trabajo, no se llegó a completar todos los issues asignados al sprint

- Se tardo mucho tiempo en comenzar la creación de la página, porque se tomo mucho tiempo en elegir el diseño

- No se calculo correctamente el trabajo requerido por issue

- No se tuvo en cuenta las tareas implícitas por tarea: Ej. La barra de navegacion

¿Qué aprendimos?

  - Aprendimos a evitar conflictos de merge al utilizar branches y pull request

  - Mejoramos el uso de GitHub Projects y pull request

  - Comprendimos mejor la planificación y estimación de los issues

¿Qué deberíamos mejorar?

- Estimar mejor el tiempo y esfuerzo de las tareas

- Mejorar la distribución de issues por esfuerzo y no por vistas