Universidad Nacional del Sur

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Proy. de Introducción a la Programación Web (PIPW)

Segundo Bimestre 2026

Proyecto Final - Sprint Retrospective 2

Sprint Retrospective

Información General

- Sprint N.º:  02

- Fecha de inicio: 10/06/2026

- Fecha de finalización: 17/06/2026

¿Qué salió bien?

- Comunicación fluida entre integrantes

- Uso correcto de Git y GitHub, buen uso de Branches y Pull Requests

- Todos los PRs fueron aprobados por el otro.

- Solo se mergearon Prs completados, manteniendo la estabilidad y funcionalidad.

- Buena organización del proyecto y repositorio asociando issues con sus respectivos branches

- Buena resolucion de problemas y conflictos con Branches, mergeando o revirtiendo commits.

¿Qué salió mal?

- Mala estimación del trabajo, no se llegó a completar todos los issues asignados al sprint

- No se calculo correctamente el trabajo requerido por issue

- Accidentalmente se realizo un commit en main.

¿Qué aprendimos?

  - Resolver conflictos de merge

  - Revertir commits

  - Mejoramos el uso de GitHub Projects y Pull Requests

  - Elegir issues prioritarios, para no bloquearnos con issues que dependan de la completitud de otros issues.

¿Qué deberíamos mejorar?

- Estimar mejor el tiempo y esfuerzo de las tareas